

Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków

Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu

*Załącznik nr 7 – Zasady prowadzenia prac remontowych*

**WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA**

*„Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu****”***

Postępowanie01/RB/BOLESŁAWIEC/2024

ZAMAWIAJĄCY: Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

NINIEJSZYM JAKO WYKONAWCA:

1. zobowiązuję się, że nie będę prowadził robót w niedziele oraz w następujące święta kościelne: drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia), Objawienie Pańskie, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Zmartwychwstanie Pańskie ([Wielkanoc](http://www.kalendarzswiat.pl/wielkanoc/)), Poniedziałek Wielkanocny, 3 maja - Matki Bożej Królowej Polski, [Boże Ciało](http://www.kalendarzswiat.pl/boze_cialo/), odpust Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 15 sierpnia - [Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny](http://www.kalendarzswiat.pl/wniebowziecie_NMP/);
2. zobowiązuję się, że nie będę prowadził prac w trakcie zajęć lekcyjnych i przyjmuję do wiadomości, że prowadzenie prac nie jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.30;
3. przyjmuję do wiadomości, że możliwe jest prowadzenie prac od piątku g. 12.30 do soboty do g. 20, także w nocy, w każdym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Dyrekcją Szkoły;
4. zobowiązuję się, że w przypadku innych okoliczności potencjalnie stwarzających utrudnienia w prowadzeniu zajęć szkolnych lub zwłaszcza zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu osób będę uzgadniał prowadzenie prac z Dyrekcją Szkoły.

 PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |